# Ритм командных совещаний

Версия 2.0 · CC BY-SA 4.0 · AntiManager

## Дисклеймер и условия использования

Настоящий документ является методологическим шаблоном. Он не является нормативным правовым актом, отраслевым стандартом или обязательным требованием. Предприятие, использующее шаблон, самостоятельно:

- адаптирует документ под свою структуру, масштаб и производственную модель;

- разрабатывает на его основе рабочие процедуры и уставы совещаний;

- несёт ответственность за внедрение, безопасность и результаты.

Шаблон может быть изменён, дополнен или сокращён под задачи конкретного предприятия. При публикации производных версий рекомендуется указывать источник и сохранять логику разделов, влияющих на безопасность и качество.

Условия использования: CC BY-SA 4.0 — разрешено коммерческое использование, модификация и распространение при указании авторства (AntiManager) и сохранении лицензии для производных версий.

## Как пользоваться шаблоном

- Определите масштаб. Выберите одну из конфигураций: «Компактная», «Базовая» или «Расширенная» (раздел 4).

- Адаптируйте архитектуру. Оставьте только те уровни, которые реально нужны. Не создавайте уровень, для которого нет владельца и решений.

- Заполните матрицу полномочий (раздел 6) под свою структуру управления. Это ключевой шаг: без него совещания не будут принимать решения.

- Настройте KPI в рамках SQCDP (раздел 7), ограничив их 5–7 показателями на уровень.

- Разработайте уставы для каждого уровня на основе шаблона (Приложение А).

- Настройте эскалацию и SLA (раздел 9) под свою скорость принятия решений.

- Определите метрики ритма (раздел 10) и их целевые значения.

- Проведите пилот на одном участке (раздел 13).

- Проведите аудит по чек-листу (Приложение Д) и скорректируйте формат.

Что можно менять: количество уровней, длительность, состав участников, набор KPI, пороги полномочий, периодичность уровня 3–4.
Что не рекомендуется менять без причины: принцип «только отклонения», принцип «эскалация с запросом», требование фиксации решений с владельцем и сроком, запрет на отмену совещания из-за отсутствия лидера.

## Глоссарий и сокращения

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Ритм совещаний | Регулярная система командных встреч, связанных каскадом эскалации и принятия решений. |
| Tiered huddles / daily management system | Практика многоуровневых ежедневных совещаний, при которой информация и проблемы двигаются вверх, а поддержка и решения — вниз. |
| SQCDP | Рамка показателей: Safety (безопасность), Quality (качество), Cost (затраты/эффективность), Delivery (выполнение заказов), People (люди). |
| OEE | Overall Equipment Effectiveness — общая эффективность оборудования. |
| R/Y/G | Red / Yellow / Green — светофорный статус показателя: отклонение / риск / норма. |
| Hoshin Kanri | Подход к каскадированию стратегических целей на уровни управления. |
| Leader standard work | Стандарт работы лидера: регулярные действия руководителя по подготовке, проведению совещаний, работе с отклонениями и эскалации. |
| Эскалация | Передача вопроса на вышестоящий уровень с формулировкой проблемы, причины, предложения, требуемого ресурса и срока. |
| SLA эскалации | Предельное время нахождения вопроса на уровне до автоматической передачи выше. |
| Владелец совещания | Лицо, отвечающее за существование и результативность совещания, а не обязательно за его проведение. |
| Фасилитатор | Лицо, ведущее встречу, держащее тайминг и фиксирующее решения. |
| Владелец решения | Руководитель, обладающий полномочиями в рамках устава уровня. |
| Пилотный участок | Ограниченная зона внедрения, на которой проверяется работоспособность ритма до масштабирования. |

## 1. Назначение и статус документа

1.1. Шаблон определяет методологию построения ритма управления на производственной площадке через систему командных совещаний (tiered huddles / daily management system).

1.2. Документ носит методологический характер: он задаёт принципы, архитектуру, стандарты и метрики, на основе которых предприятие разрабатывает собственные рабочие процедуры и уставы совещаний.

1.3. Шаблон применяется при внедрении ритма с нуля, при перезапуске неэффективной системы совещаний и при масштабировании практики на новые площадки.

1.4. Шаблон не заменяет собой правила охраны труда, промышленной безопасности, качества и иные обязательные требования предприятия. В случае противоречия приоритет имеют обязательные требования и нормы безопасности.

## 2. Принципы построения ритма

Ритм строится на следующих принципах, которые отличают его от набора регулярных встреч:

- Информация идёт вверх — поддержка идёт вниз. Проблемы эскалируются, решения и ресурсы возвращаются на передовую. Это предотвращает две крайности: микроменеджмент сверху и «выученную беспомощность» снизу.

- На каждом уровне обсуждаются только отклонения. Совещание — не отчёт о том, что и так по плану, а инструмент реагирования на отклонения и снятия блокеров.

- Эскалация — с предложенным решением или чётким запросом на ресурс. Вопрос без формулировки «что нужно сделать / что нужно от вышестоящего уровня» наверх не передаётся.
Исключение: критические инциденты безопасности, угрозы жизни и здоровью, массовый брак, остановка производства эскалируются немедленно с формулировкой факта, риска и запроса на вмешательство — даже если решение ещё не сформулировано.

- Совещание — орган принятия решений, а не обмена информацией. Каждое совещание заканчивается зафиксированными решениями с владельцем и сроком.

- Визуализация первична. Доска (физическая или цифровая) является одновременно местом, повесткой и содержанием совещания.

- Короткий формат дисциплинирует. Ежедневные совещания длятся 10–15 минут; превышение не допускается без пересмотра повестки.

- Совещание проводится даже при отсутствии лидера. Система не должна останавливаться из-за одного человека; заместитель назначается уставом.

## 3. Архитектура ритма: уровни и горизонты

### 3.1. Каскад уровней

Базовая архитектура — трёхуровневая, с возможностью расширения до четвёртого уровня для крупных площадок.

| Уровень | Горизонт | Каденция | Типичная длительность | Фокус | Владелец |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень 1 — бригадный | Смена / сутки | Ежедневно (в начале смены) | 10–15 мин | Исполнение сменного задания, безопасность, качество, немедленные блокеры | Начальник смены / мастер |
| Уровень 2 — цеховой / функциональный | Сутки | Ежедневно | 10–20 мин | Эскалации с уровня 1, кросс-функциональные блокеры, координация поддержки | Начальник цеха / руководитель подразделения |
| Уровень 3 — площадочный | Сутки / неделя | Ежедневно или 2–3 раза в неделю (по масштабу) | 15–20 мин | Системные проблемы, требующие ресурсных решений, приоритеты площадки | Директор площадки / руководитель производства |
| Уровень 4 — недельный обзор | Неделя | Еженедельно | 60–90 мин | Рефлексия, тренды, проекты улучшений, синхронизация планов | Руководитель производства / директор |

### 3.2. Принцип каскада

Совещания уровня 2 и 3 проводятся сразу после завершения предыдущего уровня, чтобы эскалированные вопросы не «остывали». На уровень выше попадают только те вопросы, которые не могут быть решены на текущем уровне, с указанием владельца, целевого срока и требуемого ресурса.

Если уровень 3 проводится не ежедневно, в дни без его проведения действует дежурная эскалация: вопросы, требующие ресурсного решения, передаются дежурному руководителю площадки по установленному каналу с фиксацией на доске и в журнале эскалаций. На ближайшем совещании уровня 3 статус вопроса подтверждается.

### 3.3. Связь со стратегией

Ежедневные и недельные совещания должны быть связаны с годовыми целями через каскад целей (по логике Hoshin Kanri). Показатели, обсуждаемые на уровне 1, являются декомпозицией стратегических KPI, а не произвольным набором метрик. Для производственной площадки удобно использовать единую рамку SQCDP: безопасность, качество, затраты, выполнение заказов, люди.

Ежедневные совещания используют SQCDP; на месячном и квартальном горизонте рамка расширяется до SQDCPME: к безопасности, качеству, затратам, выполнению заказов и людям добавляются обслуживание оборудования (M) и экология (E). Это одна рамка с разной детализацией, а не два конкурирующих набора показателей. Зачем нужны разные горизонты — в статье Ритм управления.

## 4. Варианты конфигурации

### 4.1. Компактная конфигурация (малое предприятие, один участок)

- Уровень 1 — ежедневно, 10–15 мин.

- Уровень 2 — ежедневно или через день, 15–20 мин, выполняет также роль уровня 3.

- Уровень 4 — еженедельно, 45–60 мин.

- KPI: 3–5 показателей SQCDP.

- Полномочия: уровень 2 принимает большинство оперативных решений.

### 4.2. Базовая конфигурация (среднее предприятие, несколько цехов)

- Уровни 1–3 — ежедневно.

- Уровень 4 — еженедельно, 60–90 мин.

- KPI: 5–7 на уровень.

- Полномочия: распределены между уровнями 1–3 по матрице.

### 4.3. Расширенная конфигурация (крупная площадка, несколько производств)

- Уровни 1–3 — ежедневно.

- Уровень 3 — 2–3 раза в неделю с дежурной эскалацией в остальные дни.

- Уровень 4 — еженедельно, 90 мин, с вынесением части вопросов в отдельные функциональные встречи.

- KPI: 5–7 на уровень, с ограничением на количество «красных» зон в повестке.

- Полномочия: матрица с порогами по ресурсам, остановкам, сверхурочным и приоритетам между цехами.

## 5. Уставы совещаний (Meeting Charters)

### 5.1. Зачем нужен устав

Положение или регламент описывает процедуру. Устав описывает статус совещания в системе управления: зачем оно существует, какие решения вправе принимать, кто является владельцем, как оценивается его результативность. Без устава совещание склонно превращаться в отчётную встречу.

### 5.2. Минимальная структура устава

Для каждого регулярного совещания рекомендуется зафиксировать:

- Цель — какую управленческую задачу решает совещание.

- Владелец совещания — кто отвечает за его существование и результативность (не обязательно ведущий).

- Фасилитатор — кто ведёт встречу и следит за временем.

- Права принятия решений — что на этом уровне можно решать, что нельзя.

- Входы — какие данные должны быть готовы до совещания.

- Выходы — протокол, обновлённая доска, эскалации.

- Метрики эффективности — как измеряется польза совещания.

- Дата пересмотра — уставы не должны быть вечными.

Шаблон устава приведён в Приложении А.

## 6. Матрица полномочий и принятия решений

Это ключевой раздел. Без явного распределения полномочий совещание либо не принимает решений, либо принимает их там, где нет ресурсов и ответственности.

### 6.1. Базовая логика полномочий

| Уровень | Вправе принимать решения | Не вправе / требует эскалации |
| --- | --- | --- |
| Уровень 1 | Остановить процесс при угрозе безопасности или массовом браке; перераспределить задачи внутри смены; запустить немедленное корректирующее действие в рамках регламента | Изменять суточный план; привлекать ресурсы других участков; останавливать линию на плановый ремонт |
| Уровень 2 | Перераспределить ресурсы между участками в рамках цеха; изменить последовательность выполнения заказов в пределах суточного плана; привлечь поддержку (механика, качество, логистику) | Изменять приоритеты между цехами; выделять сверхурочные сверх установленного порога; останавливать цех |
| Уровень 3 | Изменить приоритеты между цехами; выделить дополнительные ресурсы в рамках утверждённого бюджета; принять решение о сверхурочных в пределах порога; инициировать остановку на ремонт; эскалировать на уровень головной организации | Пересматривать недельные цели и KPI; запускать или останавливать проекты улучшений; менять бюджет |
| Уровень 4 | Корректировать недельные планы и цели; запускать или останавливать проекты улучшений; пересматривать KPI | Изменять стратегические цели без согласования с головной организацией |

### 6.2. Пороги и исключения

При адаптации шаблона предприятие заполняет рабочую матрицу полномочий (Приложение Б), в которой для каждого типа решения указывает:

- уровень принятия;

- порог (сумма, длительность, объём, количество);

- владельца решения;

- кого информировать;

- срок действия решения;

- условие автоматической эскалации.

Исключения по безопасности и качеству: критические инциденты безопасности, угрозы жизни и здоровью, массовый брак и остановка производства эскалируются немедленно, независимо от порогов. Право вето по безопасности имеет [роль], по качеству — [роль]. Эти роли определяются предприятием и фиксируются в уставе.

## 7. Стандартная повестка и тайминг

### 7.1. Рамка SQCDP для производственной площадки

Для ежедневных совещаний рекомендуется единая последовательность, которая не меняется от дня ко дню:

- Безопасность (S) — инциденты, риски, контакт по безопасности.

- Качество (Q) — отклонения, брак, рекламации, статус корректирующих действий.

- Затраты / эффективность (C) — потери, OEE, расход ресурсов.

- Выполнение заказов (D) — план/факт, отгрузки, блокеры.

- Люди (P) — укомплектованность, обучение, вовлечённость.

Обсуждение строится только по отклонениям от целевых значений; «зелёные» показатели не пересказываются.

### 7.2. Тайминг уровня 1 (пример)

| Блок | Время |
| --- | --- |
| Безопасность | 2 мин |
| Качество | 2 мин |
| План/факт и затраты | 3 мин |
| Блокеры и эскалация | 5 мин |
| Итог и фиксация действий | 3 мин |
| Итого | 15 мин |

### 7.3. Тайминг уровня 2 (пример)

| Блок | Время |
| --- | --- |
| Безопасность и качество (эскалации с уровня 1) | 4 мин |
| Кросс-функциональные блокеры | 6 мин |
| Ресурсы и поддержка | 5 мин |
| Решения и эскалация | 5 мин |
| Итого | 20 мин |

### 7.4. Тайминг уровня 3 (пример)

| Блок | Время |
| --- | --- |
| Безопасность и критические инциденты | 3 мин |
| Эскалации с уровня 2 | 7 мин |
| Системные блокеры и ресурсы | 5 мин |
| Решения и эскалация | 5 мин |
| Итого | 20 мин |

### 7.5. Тайминг уровня 4 (пример, 90 минут)

| Блок | Время |
| --- | --- |
| Безопасность | 5 мин |
| Обзор KPI и трендов | 10 мин |
| Отчёты по отклонениям (R/Y/G) | 25 мин |
| Ресурсы и кросс-функциональные запросы | 15 мин |
| Разбор «красных» зон | 15 мин |
| Проекты улучшений | 10 мин |
| Решения и итоги | 10 мин |
| Итого | 90 мин |

При необходимости часть блоков выносится в отдельные функциональные встречи; длительность уровня 4 не должна превышать 90 минут без пересмотра формата.

## 8. Визуальное управление и KPI

8.1. На доске совещания размещаются не более 5–7 KPI по рамке SQCDP. Каждый показатель имеет целевое значение и светофорный статус.

8.2. Доска содержит:

- состав команды и матрицу ролей;

- график совещаний и повестку;

- статусы KPI;

- план действий (что, кто, когда);

- открытые эскалации;

- результаты оценки эффективности совещаний.

8.3. Краткосрочные графики обновляются до начала совещания; долгосрочные тренды — не реже раза в неделю.

8.4. Действия фиксируются прямо на доске или в цифровом контуре во время совещания, чтобы не потеряться между встречами.

8.5. При использовании цифрового контура предприятие определяет: кто обновляет данные, к какому времени, что делать при сбое, как дублируется информация на физической доске.

Шаблон доски приведён в Приложении В.

## 9. Эскалация

9.1. Правило: если вопрос не решается в рамках отведённого времени, он передаётся на следующий уровень с формулировкой:
проблема → корневая причина (или гипотеза) → предлагаемое решение → требуемый ресурс → срок.

9.2. На вышестоящем уровне вопрос не пересказывается заново, а принимается решение или назначается ответственный.

9.3. Эскалированные вопросы остаются видимыми на доске до закрытия.

9.4. Если вопрос не решается и на верхнем уровне, он выносится на недельный обзор или на уровень головной организации с фиксацией причины задержки.

### 9.5. SLA эскалации

| Уровень | Предельное время нахождения вопроса | Действие при превышении |
| --- | --- | --- |
| Уровень 1 | До конца смены | Автоматическая передача на уровень 2 к началу следующего совещания |
| Уровень 2 | 24 часа | Передача на уровень 3 с фиксацией причины задержки |
| Уровень 3 | 48 часов (или до ближайшего уровня 4) | Вынесение на уровень 4 или головную организацию |
| Уровень 4 | До следующего недельного обзора | Фиксация в протоколе и назначение нового срока |

Предприятие может изменить SLA под свою скорость принятия решений, но должно зафиксировать значения в уставе.

### 9.6. Обратный контур

Решение, принятое на вышестоящем уровне, возвращается на исходный уровень с указанием: что решено, кто владелец, срок, что требуется от исходного уровня. Исходный уровень подтверждает получение и закрывает вопрос только после проверки исполнения.

## 10. Метрики эффективности самого ритма

Оценка отдельного совещания важна, но недостаточна. Ритм как система измеряется следующими метриками:

| Метрика | Что показывает | Формула / источник | Частота | Целевое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Соблюдение каденции | Доля проведённых совещаний от запланированных | Проведённые / запланированные × 100% | Еженедельно | ≥ 95% |
| Соблюдение тайминга | Доля совещаний, завершённых в отведённое время | В срок / всего × 100% | Еженедельно | ≥ 90% |
| Скорость эскалации | Среднее время от возникновения проблемы до постановки на уровень, где она может быть решена | Сумма времён / количество эскалаций | Ежемесячно | Устанавливается предприятием |
| Закрытие действий в срок | Доля действий, выполненных к установленному сроку | Закрытые в срок / всего × 100% | Еженедельно | ≥ 85% |
| Качество эскалации | Доля вопросов, переданных наверх с предложенным решением или чётким запросом на ресурс | С решением / всего × 100% | Ежемесячно | ≥ 90% |
| Повторяемость проблем | Доля проблем, которые возвращаются после «закрытия» | Вернувшиеся / закрытые × 100% | Ежемесячно | ≤ 10% |

Метрики отображаются на уровне 4 и пересматриваются ежемесячно. Для каждой метрики предприятие назначает владельца и действие при отклонении.

## 11. Роли и обучение

11.1. Владелец совещания отвечает за существование и результативность совещания, а не за его проведение.

11.2. Фасилитатор ведёт встречу, держит тайминг и фиксирует решения.

11.3. Владелец решения — руководитель, обладающий полномочиями в рамках устава; он не обязательно ведёт совещание.

11.4. Методолог / внутренний тренер обучает лидеров, проводит выборочную оценку совещаний и помогает корректировать формат.

11.5. Владелец данных отвечает за обновление доски и корректность KPI до начала совещания.

11.6. Обучение лидеров должно включать не только процедуру, но и стандарт работы лидера (leader standard work): как готовиться, как работать с отклонениями, как эскалировать, как проводить разбор корневых причин.

### 11.7. Стандарт работы лидера (минимальный набор)

- Проверить обновление доски до совещания.

- Подготовить список отклонений и эскалаций.

- Провести совещание по повестке и таймингу.

- Зафиксировать решения с владельцем и сроком.

- Передать эскалации на вышестоящий уровень по формуле.

- Проверить закрытие действий с прошлого совещания.

- Отметить качество совещания в журнале оценки.

## 12. Управление отклонениями от ритма

12.1. Если совещание пропущено, фиксируется причина и назначается замена; пропуск без замены считается отклонением и учитывается в метрике каденции.

12.2. Если данные на доске не обновлены, совещание начинается с фиксации этого факта и назначения ответственного за восстановление данных; обсуждение KPI переносится.

12.3. Если лидер отсутствует, совещание проводит назначенный заместитель по уставу; совещание не отменяется.

12.4. Если совещание систематически выходит за тайминг, пересматривается повестка или выносятся отдельные темы.

12.5. Если совещание систематически не принимает решений, пересматривается матрица полномочий и состав участников.

## 13. Внедрение и управление изменениями

### 13.1. Этапы внедрения

- Подготовка: выбрать пилотный участок, назначить владельца внедрения, определить команду, провести диагностику текущих совещаний.

- Пилот уровня 1: обеспечить стабильное проведение в течение 2–4 недель.

- Пилот уровня 2: ввести реальную эскалацию и координацию поддержки.

- Масштабирование: уровень 3, недельный обзор, затем — другие участки.

- Стабилизация: аудит, корректировка, обучение новых лидеров.

### 13.2. Критерии успешности пилота

- Каденция ≥ 90% в течение 2 недель подряд.

- Тайминг ≥ 85%.

- Наличие зафиксированных решений на каждом совещании.

- Работающая эскалация: не менее [N] вопросов передано и закрыто.

- Положительная обратная связь участников (не менее [X]%).

- Отсутствие критических инцидентов, связанных с пропуском совещаний.

### 13.3. Управление изменениями

- Коммуникация: объяснить цель, правила и выгоды до запуска; использовать примеры, а не лозунги.

- Обучение: отдельно для лидеров, фасилитаторов и участников.

- Работа с сопротивлением: выявлять причины (страх наказания, перегрузка, недоверие), адресно реагировать.

- Роли поддержки: HR, Lean-офис, ИТ, служба качества, охрана труда.

- Критерии остановки масштабирования: если пилот не достигает критериев успеха, масштабирование приостанавливается до устранения причин.

## 14. Аудит и пересмотр

14.1. Аудит совещаний проводится [роль] не реже [периодичность] по чек-листу (Приложение Д).

14.2. Результаты аудита обсуждаются на уровне 4; по каждому отклонению назначается действие.

14.3. Методология и уставы пересматриваются не реже одного раза в год, а также при изменении структуры, стратегии или производственной модели.

14.4. Версия документа, дата и владелец фиксируются на титульной странице.

## 15. Минимальный чек-лист готовности предприятия к запуску

- Определены уровни совещаний и их владельцы.

- Для каждого уровня разработан устав с правами принятия решений.

- Заполнена матрица полномочий с порогами и исключениями.

- Определена единая рамка KPI (например, SQCDP) и ограничение на количество показателей.

- Организованы места проведения и доски.

- Назначены фасилитаторы, заместители и владельцы данных.

- Определены SLA эскалации и обратный контур.

- Проведено обучение лидеров и участников.

- Определены метрики эффективности ритма и их целевые значения.

- Запущен пилот на одном участке с последующим масштабированием.

- Определены критерии успешности пилота и критерии остановки масштабирования.

## Приложение А. Шаблон устава совещания

Название совещания: [название]
Уровень: [1 / 2 / 3 / 4]
Владелец совещания: [роль, ФИО]
Фасилитатор: [роль, ФИО]
Заместитель: [роль, ФИО]
Периодичность: [ежедневно / 2–3 раза в неделю / еженедельно]
Время и место: [время, место / канал]
Длительность: [минуты]
Участники: [роли]
Дата утверждения: [дата]
Дата пересмотра: [дата]

1. Цель совещания: [какую управленческую задачу решает]

2. Права принятия решений: [что можно решать на этом уровне; что нельзя; пороги]

3. Входы: [какие данные должны быть готовы до совещания; кто отвечает]

4. Повестка и тайминг: [блоки и время]

5. Выходы: [протокол, обновлённая доска, эскалации, журнал действий]

6. Метрики эффективности: [каденция, тайминг, закрытие действий, качество эскалации]

7. Правила замены и кворума: [кто замещает, при каком кворуме совещание считается состоявшимся]

8. Особые условия: [исключения по безопасности, качеству, критические инциденты]

### Пример заполненного устава уровня 1 (обезличенный)

Название совещания: Старт смены участка механообработки
Уровень: 1
Владелец совещания: начальник участка
Фасилитатор: мастер первой смены
Заместитель: мастер второй смены
Периодичность: ежедневно
Время и место: 07:45, у доски участка
Длительность: 10 минут
Участники: мастера, наладчик, представитель ОТК, кладовщик
Дата утверждения: 26.10.2026
Дата пересмотра: 26.04.2027

1. Цель совещания: передать сменное задание, зафиксировать отклонения по безопасности, качеству, затратам, поставке и людям и запустить немедленные действия.

2. Права принятия решений: остановить процесс при угрозе безопасности или массовом браке; перераспределить задачи внутри смены. Изменение суточного плана и привлечение ресурсов других участков — только через уровень 2.

3. Входы: обновлённая доска SQCDP, план смены, журнал передачи предыдущей смены.

4. Повестка и тайминг: безопасность — 2 мин; качество — 2 мин; затраты и OEE — 2 мин; поставка — 2 мин; люди — 1 мин; эскалации — 1 мин.

5. Выходы: запись о передаче смены, карточки отклонений, эскалации с владельцем и сроком.

6. Метрики эффективности: начало вовремя, длительность не более 10 минут, доля отклонений с владельцем и сроком, доля эскалаций, закрытых в SLA.

7. Правила замены и кворума: при отсутствии владельца совещание проводит заместитель; кворум — мастер и представитель ОТК.

8. Особые условия: при угрозе жизни и здоровью совещание прерывается, действует порядок аварийного реагирования.

Пример записи эскалации на доске: «Пресс №3 — течь масла, К2, владелец — механик участка, срок — до конца смены, статус — в работе».

## Приложение Б. Матрица полномочий (рабочая форма)

| Тип решения | Уровень 1 | Уровень 2 | Уровень 3 | Уровень 4 | Порог | Владелец | Информировать |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Остановка процесса при угрозе безопасности | Да | — | — | — | Немедленно | [роль] | [роль] |
| Остановка линии на плановый ремонт | Нет | Нет | Да | — | [порог] | [роль] | [роль] |
| Перераспределение задач внутри смены | Да | — | — | — | В рамках смены | [роль] | [роль] |
| Перераспределение ресурсов между участками цеха | Нет | Да | — | — | В рамках цеха | [роль] | [роль] |
| Изменение приоритетов между цехами | Нет | Нет | Да | — | [порог] | [роль] | [роль] |
| Сверхурочные | Нет | [порог] | [порог] | — | [сумма/часы] | [роль] | [роль] |
| Запуск проекта улучшений | Нет | Нет | Нет | Да | [порог] | [роль] | [роль] |
| Пересмотр KPI | Нет | Нет | Нет | Да | — | [роль] | [роль] |

Предприятие заполняет форму под свою структуру и утверждает её приказом или распоряжением.

## Приложение В. Шаблон доски совещания (SQCDP)

Левая часть доски:

- состав команды и матрица ролей;

- график совещаний и повестка;

- правила эскалации и SLA.

Центральная часть доски:

| Блок | Показатель | Цель | Факт | Статус (R/Y/G) | Отклонение | Действие | Владелец | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S | [показатель] | [цель] | [факт] | [R/Y/G] | [отклонение] | [действие] | [роль] | [дата] |
| Q | [показатель] | [цель] | [факт] | [R/Y/G] | [отклонение] | [действие] | [роль] | [дата] |
| C | [показатель] | [цель] | [факт] | [R/Y/G] | [отклонение] | [действие] | [роль] | [дата] |
| D | [показатель] | [цель] | [факт] | [R/Y/G] | [отклонение] | [действие] | [роль] | [дата] |
| P | [показатель] | [цель] | [факт] | [R/Y/G] | [отклонение] | [действие] | [роль] | [дата] |

Правая часть доски:

- открытые эскалации (проблема, причина, предложение, ресурс, срок, владелец);

- журнал действий (что, кто, когда, статус);

- результаты оценки эффективности совещаний.

## Приложение Г. Журнал эскалаций и журнал действий

### Г.1. Журнал эскалаций

| № | Дата | Уровень источника | Проблема | Корневая причина / гипотеза | Предлагаемое решение | Требуемый ресурс | Срок | Владелец | Уровень назначения | Статус | Дата закрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Г.2. Журнал действий

| № | Дата | Совещание | Действие | Владелец | Срок | Статус | Комментарий | Дата закрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение Д. Чек-лист аудита совещания

Дата аудита: [дата]
Уровень: [1 / 2 / 3 / 4]
Аудитор: [роль, ФИО]

| № | Критерий | Да / Нет / Частично | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Совещание началось вовремя |  |  |
| 2 | Доска обновлена до начала совещания |  |  |
| 3 | Повестка соответствует уставу |  |  |
| 4 | Обсуждались только отклонения |  |  |
| 5 | Тайминг соблюдён |  |  |
| 6 | Решения зафиксированы с владельцем и сроком |  |  |
| 7 | Эскалации сформулированы по формуле |  |  |
| 8 | Проверены действия с прошлого совещания |  |  |
| 9 | Участники понимают свои роли |  |  |
| 10 | Совещание завершилось с конкретными выходами |  |  |

Итоговая оценка: [баллы / статус]
Рекомендации: [действия]

## Приложение Е. Примеры «хорошего» и «плохого» совещания

### Е.1. Хорошее совещание

- Начинается вовремя.

- Доска обновлена, статусы R/Y/G актуальны.

- Обсуждаются только отклонения.

- Эскалации сформулированы с причиной, предложением и запросом.

- Решения фиксируются с владельцем и сроком.

- Завершается в отведённое время.

### Е.2. Плохое совещание (антипаттерны)

- Пересказ «зелёных» KPI.

- Отчётность вместо принятия решений.

- Эскалация без предложения и ресурса.

- Зависшие действия без владельца.

- Превышение тайминга из-за отсутствия повестки.

- Отмена совещания из-за отсутствия лидера.

## Приложение Ж. Инструкция по адаптации шаблона

- Выберите конфигурацию (раздел 4) под масштаб предприятия.

- Определите уровни и владельцев. Не создавайте уровень без владельца и реальных решений.

- Заполните матрицу полномочий (Приложение Б) с порогами и исключениями.

- Настройте KPI в рамках SQCDP, ограничьте количество.

- Разработайте уставы для каждого уровня (Приложение А).

- Настройте SLA эскалации и обратный контур.

- Определите метрики ритма и целевые значения.

- Подготовьте доски и журналы (Приложения В, Г).

- Проведите обучение лидеров, фасилитаторов, участников.

- Запустите пилот и оцените по критериям успешности (раздел 13).

- Проведите аудит (Приложение Д) и скорректируйте формат.

- Масштабируйте после стабилизации пилота.

## Приложение З. Источники и дополнительные материалы

- Лайкер Дж. Дао Toyota: 14 принципов менеджмента ведущей компании мира. — М.: Альпина Паблишер.

- Mann D. Creating a Lean Culture: Tools to Sustain Lean Conversions. — Productivity Press.

- Практика многоуровневых ежедневных совещаний (tiered huddles) в производственных системах.

- Внутренние документы предприятия, на которые опирается адаптированная версия шаблона.

- Связь ритма совещаний с архитектурой управления — статья Ритм управления.

Дата проверки источников: 26.10.2026.

## История изменений

| Версия | Дата | Изменения |
| --- | --- | --- |
| 2.0 | 26.10.2026 | Публичная редакция: заполнены выходные данные, добавлена карта соответствия SQCDP и SQDCPME, пример заполненного устава уровня 1, список источников и история изменений. |
| 1.0 | — | Первая редакция шаблона. |