# Система непрерывных улучшений

Версия 1.0 · CC BY-SA 4.0 · AntiManager

## Что это

Система непрерывных улучшений — это управляемый контур, в котором любой сотрудник может предложить улучшение, быстро получить ответ и довести простые изменения до результата. Сложные инициативы при этом не теряются в общем потоке идей, а переходят в проектный контур с базовой линией, подтверждением выгоды и точками принятия решений.

СНУ решает три задачи:

- даёт всем сменам простой и доступный канал подачи предложений;

- отделяет быстрые улучшения от проектов, чтобы не гонять мелкую идею через проектную бюрократию;

- делает эффект проверяемым: у каждой выгоды есть владелец, базовая линия и независимая проверка.

## Два контура

| Контур | Что в нём | Кто отвечает |
| --- | --- | --- |
| Контур непрерывных улучшений | Массовые инициативы, быстрые улучшения, культура вовлечения | Линейные руководители и куратор улучшений |
| Проектный контур | Сложные, капитальные, стратегические и регуляторные изменения | Проектный офис или назначенный руководитель |

Инициатива начинается в контуре улучшений и передаётся в проектный контур только при превышении порога передачи. Стратегические, капитальные и регуляторные инициативы входят в проектный контур сразу.

## Три уровня

| Уровень | Характер задачи | Кто решает | Горизонт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 — операционный | Локальная, явная проблема | Линейный руководитель | до нескольких дней |
| 2 — системный | Проблема с риском повторения | Руководитель среднего звена или комитет | до месяца |
| 3 — стратегический | Сложная задача, меняющая стандарт, роль или KPI | Комитет или проектный офис | свыше месяца |

Уровень определяется по наивысшему из критериев: сложность, стоимость, срок, влияние на корпоративный стандарт и безопасность.

## Шесть типов исполнения

- Мощности и активы.

- Продукт, технология, модернизация.

- Организационные изменения.

- Цифровые решения.

- Улучшения процессов и рабочих мест.

- Комплаенс и обязательные требования.

Тип исполнения задаёт жизненный цикл инициативы: у улучшения он короткий, у проекта — стадийный, с точками принятия решений.

## Семь классов эффекта

| Класс | Что означает |
| --- | --- |
| A | Деньги: подтверждённая экономия или дополнительная выручка |
| B | Известные потери: сокращение измеряемых потерь |
| C | Неизвестные потери: эффект есть, но его трудно посчитать заранее |
| D | Качество решений: скорость и точность управленческих решений |
| E | Риск и комплаенс: снижение вероятности или последствий |
| F | Способность и платформа: создание инфраструктуры для будущих улучшений |
| G | Эксперимент: проверка гипотезы, где результат может быть отрицательным |

Один эффект — один первичный класс. Это защищает от двойного счёта и завышения выгод.

## Что внутри полного регламента

Полный регламент — это рабочий документ для внедрения, а не презентация. В нём есть:

- нормативное ядро: принципы, контуры, уровни, типы, классы, процесс, роли, инварианты;

- паспорт параметров, которые настраиваются под предприятие в заданных границах;

- пакет внедрения: шаблон Положения о СНУ, бланки, регламент комитета;

- чек-лист соответствия для приёмки системы;

- плейбук внедрения, типовые ошибки и модель данных для ИТ-системы.

## Кому подходит

- производственным предприятиям, где уже есть lean, 5S или СМК, но идеи сотрудников не доходят до результата;

- площадкам, где проектный офис есть только на бумаге или отсутствует;

- руководителям, которым нужна не кампания «подай идею», а управляемая система с измеримым эффектом.

## Чего в брифе нет

Бриф не заменяет регламент и не содержит параметров настройки, бланков и чек-листа соответствия. Он показывает устройство системы и помогает решить, нужен ли полный документ. Полный регламент передаётся предприятию для адаптации и внедрения.

## Как получить полный регламент

Полный регламент и пакет внедрения предоставляются по запросу. Напишите через форму обратной связи на сайте, выбрав тему «Типовые документы», и укажите масштаб предприятия и текущее состояние работы с предложениями.